QUINI — SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE

FICHAS TÉCNICAS Y BOM DE EMPAQUE

Documento de resumen técnico del proyecto

Deportivos Quini S.A. de C.V.  ·  Julio 2026

# 1. Contexto y origen del proyecto

Deportivos Quini S.A. de C.V. es una empresa manufacturera de calcetines con sede en Puebla, México. Su ERP es Microsip. La gestión documental vive en Google Drive.

A mediados de 2026, con 79 renglones de pedidos pendientes de entregar a clientes como Grupo Unión (Promoda, Suburbia, Chedraui, Marti, Liverpool, Price Shoes), ÓPTIMA, Coppel, SHASA y BIROKID, se identificaron dos necesidades críticas simultáneas:

• Visibilidad del estado documental: ¿Qué fichas técnicas ya existen en Drive por pedido y cuáles faltan? Sin esa visibilidad, producción y habilitado no podían arrancar.

• BOM de habilitaciones de empaque: ¿Cuántas fajillas, plastiflechas, ganchos y etiquetas hay que comprar por pedido? Sin un BOM confiable, compras no podía hacer OCs.

El problema de fondo era que se asumían cantidades sin leer los Tech Packs reales, y no existía un sistema que distinguiera entre tener una Ficha Técnica de Tejido (FTT) y tener un Tech Pack de empaque — dos documentos completamente distintos que se confundían frecuentemente.

# 2. Objetivos del proyecto

## Objetivo 1 — Dashboard de seguimiento de fichas técnicas

Construir un dashboard HTML interactivo que muestre, por cada OT de los 79 pedidos pendientes, el estatus de cada documento requerido. El dashboard debe:

• Funcionar como snapshot (no requiere conexión en tiempo real)

• Filtrar por cliente, línea, pedido y estado del documento

• Mostrar 9 indicadores por renglón agrupados en 3 capas (A, B, C)

• Identificar la OT SCQ como indicador derivado del estado de la FTT

## Objetivo 2 — BOM de habilitaciones de empaque

Construir un BOM por OT con las cantidades exactas de cada componente de empaque: fajilla (CDF), plastiflechas (EYA025 y EYA024), ganchos (GCH), etiquetas (ETIQ) y bolsas (EYA054/EYA045). Las cantidades deben provenir exclusivamente de los Tech Packs reales — nunca asumidas.

# 3. Arquitectura documental definida

## 3.1 Capas de documentos por OT

Se definió un sistema de 9 documentos en 3 capas, con claves en consecutivo sin saltos:

| Clave | Capa | Documento | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | A — Comercial | Prepo / instrucción de muestras del cliente | Comercial |
| A2 | A — Comercial | OC confirmada por el cliente | Comercial |
| B1 | B — Lety / DP | Virtual PDF (imagen de referencia del pack) | Lety (Desarrollo de Producto) |
| B2 | B — Lety / DP | FTT Excel — Ficha Técnica de Tejido | Lety (Desarrollo de Producto) |
| B3 | B — Lety / DP | FTT PDF escaneado | Lety (Desarrollo de Producto) |
| B4 | B — Lety / DP | BMP / cadena de tejido (.bmp, .pas) | Lety (Desarrollo de Producto) |
| B5 | B — Lety / DP | Arte liberado por cliente | Lety (Desarrollo de Producto) |
| B6 | B — Lety / DP | Tech Pack de empaque (hoja ETIQUETAS) | Lety (Desarrollo de Producto) |
| C1 | C — Muestras | PP Samples aprobadas por cliente | Comercial / cliente |

⚠️  REGLA CRÍTICA: Tener solo FTT (B2/B3) NO equivale a tener Tech Pack de empaque (B6). Son documentos completamente distintos. B6 es el único que contiene las habilitaciones de empaque. Esta confusión fue el error de origen del proyecto.

## 3.2 OT SCQ como indicador derivado

La OT dentro del sistema SCQ (ERP Microsip) es un indicador de estado, no solo un dato. Si la columna OT SCQ está vacía en el archivo FECHAS ENTREGA COMERCIAL, significa que la FTT no ha sido capturada en el sistema, lo que bloquea la creación de la OT de producción. Es el primer cuello de botella de la cadena.

# 4. Sistema de cache inteligente

## 4.1 Problema que resuelve

Con 75 carpetas de diseño en Google Drive, cada sesión de trabajo consumía decenas de llamadas a la API de Drive para re-escanear todo. Se diseñó un sistema de cache en JSON que resuelve esto.

## 4.2 Arquitectura

• cache_fichas_quini.json: Fuente de verdad única. Una entrada por diseño-talla. Vive en el proyecto de Claude.

• scan_drive.py: Script de clasificación de archivos. Solo consulta Drive cuando una carpeta fue modificada desde el último scan.

• Regla PDF: Los PDFs solo se validan por existencia de nombre — nunca se abren. Si el nombre coincide con el patrón esperado, se marca como presente.

• Regla XLSX: Solo se lee si leido=false o si Drive reporta una fecha de modificación más reciente que el último scan.

• Regla de clasificación automática: El script detecta el tipo de documento por el nombre del archivo: 'TECH PACK' → B6, 'FICHA' o 'FTT' + .xlsx → B2, 'VIRTUAL' + .pdf → B1, etc.

## 4.3 Estructura de cada entrada en cache

Cada diseño-talla tiene: folder_id, last_scanned, docs (9 slots A1-C1 con existe/nombre/leido), bom (fajilla, eya025, eya024, gancho, etiq, bolsa), discrepancias.

ℹ️  El BOM se genera completamente desde el cache. No se toca Drive para generarlo. Esto hace que la generación de archivos sea instantánea en sesiones posteriores.

# 5. Estado actual del proyecto (16 Jul 2026)

## 5.1 Cobertura global

| Categoría | Diseños / OTs | % del total |
| --- | --- | --- |
| Con BOM completo (Tech Pack leído) | 27 | 36% |
| Sin Tech Pack en Drive (BOM bloqueado) | 29 | 39% |
| Sin carpeta en Drive | 19 | 25% |
| TOTAL diseños registrados | 75 | 100% |

## 5.2 BOM confirmados por cliente / pedido

### Pedido 2300 — Baby Phat / Promoda (17 OTs)

• Unitalla dama (5 diseños): CDF552-556 confirmados. EYA025×2 + EYA024×2 para TIN; EYA025×1 + EYA024×2 para Quarter WKD226Q100.

• TIN niña WKD225T401 (3 tallas): CDF572-574. Solo EYA024×4 — sin EYA025. GCH006.

• TIN niña WKD325T400 (3 tallas): CDF569-571. Solo EYA024×4 — sin EYA025. GCH006.

• Quarter niña WKD125Q401 (3 tallas): CDF575-577. EYA025×1 + EYA024×3. GCH006.

• Calceta niña WKD125C402 (3 tallas): BLOQUEADO — carpeta vacía en Drive. Sin Tech Pack ni FTT.

### Pedidos 2408/2409 — Reebok / Promoda (10 OTs)

• CDF640-645 confirmados. EYA025×5, sin EYA024. GCH008 (blanco). ETIQ006×1.

### Pedido 2422 — Reebok / Marti (4 OTs)

• BLOQUEADO: RBMCP100, 101, 200, 201 — sin Tech Pack en Drive.

### Pedido 2418 — Simple Fashion / Chedraui (8 OTs)

• BLOQUEADO: SFT116-SFT123 — tienen FTT y Virtual pero sin Tech Pack de empaque (B6). Error crítico: antes se marcaban como 'completas' por tener archivos en la carpeta.

### Pedido 2428 — Weekend / Suburbia (7 OTs)

• BLOQUEADO: WKDSS26T217-221, Q211-212 — sin Tech Pack en Drive.

### Pedido 2437 — Love to Lounge / Price Shoes (3 OTs)

• BLOQUEADO: WKD25L103, WKD25T108 — sin Tech Pack. Nota: WKD25T113 es posible typo en el pedido, en Drive existe WKD25T133.

### Pedido 2440 — CAT / Liverpool (3 OTs)

• CAT271: CDF483, EYA025×4 + EYA024×2, GCH006, ETIQ034. ✅

• CATM-FW18-006: CDF482, EYA025×2 + EYA024×2, GCH006, ETIQ033. ✅

• CAT234: Tech Pack en PDF (no XLSX). Fajilla = FAJ CAT/JEEP. Gancho = 'gancho de gota negro'. Pendiente confirmar claves Microsip.

### Coppel QUI-0516 y DCL06

• QUI-0516: Usa MICROPYN 1" SAGAPIN STD, no EYA025/EYA024. Gancho Hook Insert Negro. Confirmar claves Microsip.

• DCL06: Usa SAGAPIN STD 25MM×5. Gancho Hook Insert Blanco. PLANT004×6. Confirmar claves Microsip.

### SHASA

• QUI-CSHA20X: CDF348, EYA025×1 + EYA024×3, GCH010, ETIQ018, EYA054 (30×40, 3 packs/bolsa). ✅

• CPDL-Q420: CDF464, EYA087 (plastiflecha especial SHASA), ETIQ018, PLANT004, EYA045 (40×60, 9 packs/bolsa). Sin EYA025/EYA024 estándar. ✅

### ÓPTIMA

• CID93, CIW03: CDF463, GCH008, EYA025×1 + EYA024×1. Sin bolsa ni ETIQ013. ✅

• CIW11-513090001: CDF463, GCH008, EYA025×1 + EYA024×1, MÁS ETIQ013 y EYA054 (6 packs/bolsa). ✅

• CIG82-513092001 (4-6): CDF689 (fajilla propia), GCH008, EYA025×1 + EYA024×1, ETIQ013, EYA054. ✅

• CIG82-513092002 (8-10): CDF690 (fajilla propia), GCH008, EYA025×1 + EYA024×1, ETIQ013, EYA054. ✅

### Sin carpeta en Drive (19 diseños)

12 diseños de ÓPTIMA (CIA55, CID93-UN, CIW12, CIG93, CPD32, CIG90, CAC64, CAD26, CIW16), 4 de AS DEPORTE (MINRUNSOX1/2), BIROKID/Pierre Cardin V1126-M, BANDA01MINIONS.

# 6. Discrepancias detectadas y corregidas

## 6.1 Discrepancias críticas corregidas

• TIN niña (WKD225T401, WKD325T400): El BOM previo asumía EYA025×2 + EYA024×2. Los Tech Packs reales dicen SOLO EYA024×4, sin EYA025. Diferencia: se estaba planeando comprar EYA025 que no se necesita.

• Quarter niña (WKD125Q401): Se asumía igual que TIN niña (EYA024×4). Correcto: EYA025×1 + EYA024×3.

• Quarter unitalla dama (WKD226Q100): Se asumía EYA025×2 como los TIN. Correcto: EYA025×1 + EYA024×2.

• ÓPTIMA CIG82 fajillas: Se asumía CDF463 igual que dama. Correcto: CDF689 para 4-6 y CDF690 para 8-10, fajillas específicas por talla.

• ÓPTIMA CIW11/CIG82 vs CID93/CIW03: CIW11 y CIG82 incluyen ETIQ013 y bolsa EYA054. CID93 y CIW03 no. No son intercambiables.

• SHASA CPDL-Q420: Usa EYA087 (plastiflecha especial), no EYA025/EYA024. Bolsa es EYA045 (40×60), no EYA054.

• Coppel (QUI-0516 y DCL06): Usan SAGAPIN/MICROPYN, no plastiflechas estándar. Las claves Microsip están pendientes de confirmar.

## 6.2 Discrepancias pendientes de resolver

• CAT234 — Tech Pack en PDF: Confirmar fajilla y gancho con Lety. El gancho dice 'de gota negro', no se sabe si es GCH006 o clave diferente.

• Coppel — claves Microsip: SAGAPIN/MICROPYN no tienen clave confirmada en Microsip. Bloquea la OC de compra.

• WKD125C402 calceta niña: Carpeta en Drive vacía. Lety debe subir los 3 Tech Packs (T4-6, T7-9, T10-13).

• WKD25T113 posible typo: En el pedido 2437 aparece WKD25T113, pero en Drive solo existe WKD25T133. Confirmar con Lety.

• Peso de bolsas (EYA054/EYA045): La bolsa se compra por kg. Pendiente el peso por pieza de almacén para convertir unidades a kg.

# 7. Archivos generados por el proyecto

| Archivo | Tipo | Contenido |
| --- | --- | --- |
| dashboard_fichas_v2.html | HTML | Dashboard interactivo con 79 renglones, 9 indicadores por OT, filtros por cliente/pedido/estado |
| BOM_HABILITACIONES_EMPAQUE_v4.xlsx | Excel | 3 hojas: detalle por OT (60 renglones), resumen por clave de compra, discrepancias documentadas |
| cache_fichas_quini.json | JSON | 75 diseños con estatus de cada documento, BOM extraído de TP, discrepancias por diseño |
| scan_drive.py | Python | Script de escaneo incremental. Clasifica archivos por nombre, detecta cambios por fecha, actualiza cache |
| README_sistema_cache.md | Markdown | Documentación del sistema: flujo por sesión, reglas de clasificación, estructura del JSON |

# 8. Fortalezas del sistema

• Cache inteligente: No se re-lee lo ya procesado. Solo se tocan las carpetas que cambiaron en Drive. En una sesión normal, puede requerir cero llamadas a Drive.

• Datos directos del TP real: Cada cantidad en el BOM viene del Tech Pack oficial leído de Drive. No hay suposiciones ni promedios.

• Discrepancias trazables: Cada diferencia encontrada entre el BOM previo y el TP real queda documentada con el diseño, campo y valores anterior/correcto.

• Separación clara FTT vs Tech Pack: El sistema distingue B2 (FTT Excel para producción) de B6 (Tech Pack de empaque para BOM). Esta separación eliminó el error de origen del proyecto.

• OT SCQ como semáforo: La presencia o ausencia de la OT SCQ indica si la FTT ya fue capturada en Microsip, lo que permite detectar cuellos de botella antes de que bloqueen producción.

• Dashboard accionable: Filtros por Sin Tech Pack, Sin OT SCQ, Sin carpeta Drive permiten generar listas de acción inmediata para Lety y Adrián.

# 9. Debilidades y riesgos

• No es live: El dashboard es un snapshot. Si Lety sube un TP, el dashboard no se actualiza solo — hay que correr el proceso en Claude para re-escanear y regenerar.

• Dependencia de nombres de archivo: La clasificación automática depende de que los archivos sigan la convención de nombres ('TECH PACK', 'FICHA', 'VIRTUAL'). Un nombre atípico puede no clasificarse correctamente.

• Datos de comercial no automatizados: Los documentos de capa A (prepo, OC) no se pueden detectar automáticamente en Drive porque no tienen un patrón de nombres uniforme. Se marcan manualmente o se asumen.

• Bolsas pendientes en kg: EYA054 y EYA045 se compran por kg pero el sistema registra unidades. Sin el peso por pieza de almacén, el BOM de bolsas está incompleto.

• Claves Microsip sin confirmar: Coppel (SAGAPIN/MICROPYN), CAT234 (gancho de gota) y varios otros tienen claves pendientes de confirmar. Hasta que se confirmen, no se pueden generar OCs de compra.

• 29 diseños sin Tech Pack: El 39% de los diseños sigue sin Tech Pack en Drive. Esto cubre pedidos completos (SFT Chedraui, Weekend Suburbia, Marti Reebok, LTL Price Shoes) con fechas comprometidas ya vencidas.

• Cache en proyecto Claude: El cache vive en el proyecto de Claude, no en un servidor propio. Cada sesión requiere cargar el JSON manualmente si el contenedor fue reiniciado.

# 10. Pendientes prioritarios (en orden de urgencia)

## Para Lety — Acción inmediata

• 1. WKD125C402 (3 Tech Packs urgentes): Calceta niña T4-6, T7-9, T10-13. Carpeta en Drive vacía. 3 OTs del pedido 2300 completamente bloqueadas.

• 2. SFT116-SFT123 (8 Tech Packs): Simple Fashion / Chedraui, pedido 2418. Tienen FTT y Virtual pero sin Tech Pack de empaque (B6). Fecha comprometida: 6 Jul 2026 (vencida).

• 3. RBMCP100/101/200/201 (4 Tech Packs): Reebok Mid Crew para Marti, pedido 2422. Fecha comprometida: 15 Jun 2026 (vencida).

• 4. WKDSS26T217-221, Q211-212 (7 Tech Packs): Weekend Suburbia, pedido 2428. Fecha comprometida: 31 Jul 2026.

• 5. WKD25L103, WKD25T108 (2 Tech Packs): Love to Lounge / Price Shoes, pedido 2437. Fecha comprometida: 31 Jul 2026.

• 6. Confirmar WKD25T113 vs WKD25T133: ¿Es typo en el pedido 2437?

## Para confirmar con Lety (claves Microsip)

• CAT234: ¿Qué clave tiene en Microsip el 'gancho de gota negro'?

• Coppel QUI-0516: ¿Cuál es la clave Microsip del MICROPYN 1" SAGAPIN STD?

• Coppel DCL06: ¿Cuál es la clave Microsip del SAGAPIN STD 25MM y del Gancho Hook Insert Blanco?

• CPDL-Q420 SHASA: ¿EYA087 ya existe en Microsip?

## Para Adrián (dato de almacén)

• Peso por bolsa: ¿Cuántos gramos pesa la bolsa EYA054 (30×40) y la EYA045 (40×60)? Necesario para convertir unidades a kg en el BOM.

## Para incorporar en próximo scan

• 19 diseños de ÓPTIMA, AS DEPORTE, BIROKID y BANDA01MINIONS sin carpeta en Drive — confirmar si se deben crear.

# 11. Cómo usar el sistema en sesiones futuras

El sistema está diseñado para ser incremental. En cada sesión nueva:

• Paso 1 — Cargar cache: Claude lee cache_fichas_quini.json desde el proyecto. Sin llamadas a Drive.

• Paso 2 — Verificar pendientes: El script identifica qué carpetas siguen sin Tech Pack.

• Paso 3 — Escaneo incremental: Solo se consulta Drive para las carpetas pendientes, verificando si apareció algo nuevo.

• Paso 4 — Leer Tech Packs nuevos: Si hay archivos nuevos, se leen los snippets del Tech Pack para extraer habilitaciones.

• Paso 5 — Actualizar cache: Los datos se guardan en cache, marcando leido=true.

• Paso 6 — Regenerar archivos: BOM Excel y dashboard HTML se generan desde el cache. Segundos.

• Paso 7 — Subir cache actualizado: El JSON actualizado se sube al proyecto Claude para persistir entre sesiones.

ℹ️  El cache actualizado SIEMPRE debe subirse al proyecto antes de cerrar la sesión. Sin esto, el trabajo del scan se pierde y la próxima sesión re-scaneará desde cero.

# 12. Participantes del proyecto

| Persona | Rol | Función en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Beto (Roberto Linares) | Director y propietario | Definición de requerimientos, validación de datos, aprobación de criterios |
| Adrián | Operaciones | Propietario operativo del proceso de habilitaciones y compras |
| Lety / Leticia | Desarrollo de Producto | Genera y sube FTTs, Tech Packs, Virtuales, BMPs, arte liberado a Google Drive |
| Israel / Jesús | Muestristas | Usuarios del sistema de muestras (Firebase app separada) |
| Comercial / MK | Comercial | Comunicación con clientes, generación de prepos y confirmación de OCs |

Deportivos Quini S.A. de C.V.  ·  Documento generado por Claude  ·  Julio 2026